# Laporan Kemajuan Project SIDESA-CM

| Judul | SIDESA-CM — Sistem Digital Layanan Desa Cibeteung Muara |
| --- | --- |
| Konteks | Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIMAS), Desa Binaan — Poltek SSN, D4 Rekayasa Kriptografi |
| Lokasi | Desa Cibeteung Muara, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat |
| Repositori | https://github.com/EzrDH/Project-SIDESA-CM |
| Status | Fase A selesai (siklus layanan end-to-end) + Fase B: pengerasan & kunci hardware selesai — seluruhnya teruji |

## 1. Ringkasan Eksekutif

SIDESA-CM adalah aplikasi mobile untuk mempermudah layanan administrasi Desa Cibeteung Muara. Masalah utama: warga sering membutuhkan tanda tangan Kepala Desa yang tidak selalu ada di tempat. Solusinya hybrid: (1) surat digital dengan tanda tangan ECDSA yang bisa ditandatangani Kepala Desa dari mana saja dan diverifikasi publik lewat QR; (2) booking janji temu untuk keperluan tatap muka. Bukti kelayakan privasi (privacy-preserving eligibility) dipakai agar warga membuktikan haknya tanpa membuka data kependudukan. Seluruh algoritma patuh Kepka BSSN No. 443 Tahun 2025 (P-384/SHA-384/AES-256).

Sampai laporan ini, siklus layanan berjalan utuh dan terbukti di perangkat: warga mengajukan surat (dijaga bukti kelayakan) → operator memverifikasi → Kepala Desa menandatangani (ECDSA P-384 di perangkat) → warga mengunduh PDF ber-QR → siapa pun dapat memverifikasi keasliannya secara publik. Di atas itu telah ditambahkan kunci hardware (Android Keystore StrongBox/TEE) yang dikunci biometrik, audit log tamper-evident, rate limiting, dan validasi input. Total 104 pengujian otomatis hijau (kripto 26, backend 57, mobile 21), dengan interop kripto mobile↔server terbukti.

## 2. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Untuk mengurus surat, warga harus datang ke kantor desa dan menunggu tanda tangan basah Kepala Desa yang agendanya tidak pasti. Akibatnya: waktu terbuang, layanan lambat, dan ketergantungan pada kehadiran fisik satu orang.

Rumusan masalah: (1) bagaimana memperoleh persetujuan Kepala Desa tanpa bergantung kehadiran fisik? (2) bagaimana memastikan surat asli, tidak dapat dipalsukan, dan dapat diverifikasi? (3) bagaimana memverifikasi kelayakan warga tanpa mengorbankan privasi data kependudukan?

## 3. Solusi & Fitur

Autentikasi kepemilikan kunci (perangkat menandatangani nonce server), bukan NIK/password.

Surat digital: warga ajukan → operator susun draft → Kepala Desa tanda tangani (ECDSA) → surat terbit ber-QR → verifikasi publik → warga unduh PDF.

Bukti kelayakan privat: keanggotaan penduduk (Merkle terhadap root ber-TTD Kepala Desa) + bukti kepemilikan kunci terikat konteks sekali-pakai + selective disclosure atribut. NIK tidak pernah dikirim.

Kunci identitas di hardware (Android Keystore StrongBox/TEE) dengan gerbang biometrik tiap penandatanganan.

Booking janji temu (anti double-book + QR check-in).

RBAC 4 peran + audit log append-only berantai-hash + rate limiting + validasi input.

## 4. Metodologi Pengembangan (Workflow Lengkap)

### 4.1 Pendekatan: Vibe Coding + TDD

Kode ditulis per tugas oleh AI (Claude Code); manusia me-review diff di antara tugas. Test-Driven Development menjadi jaring pengaman: tulis test gagal → implementasi minimal → hijau → commit. Vibe bebas untuk UI/glue, ketat untuk kripto & auth.

### 4.2 Siklus per subsistem

Setiap subsistem menempuh siklus berikut:

Brainstorming — memperjelas kebutuhan, mengoreksi asumsi (mis. koreksi kripto ke P-384/SHA-384 sesuai Kepka 443/2025).

PRD/Spesifikasi — kebutuhan fungsional + keamanan + threat model + biaya.

Rencana implementasi — dipecah menjadi tugas TDD kecil (bite-sized).

Eksekusi TDD — per tugas: test gagal → run (merah) → implementasi → run (hijau) → commit lalu push ke GitHub.

Review manusia di antara tugas.

### 4.3 Disiplin pendukung

Kepatuhan kripto dijaga di setiap keputusan (semua lewat pustaka @sidesa/crypto, tidak menggulung primitif).

Migrasi basis data non-interaktif (prisma migrate diff + deploy).

Rahasia (.env) tidak pernah di-commit; auto commit + push tiap perkembangan.

Dokumentasi hidup: PRD, rencana, DESIGN, runbook, SSDLC.

### 4.4 Secure SDLC & Security Requirements

Proyek mengikuti Secure SDLC berbasis Microsoft SDL (selaras NIST SSDF) — lihat docs/SSDLC.md. Untuk security requirements & analisis ancaman digunakan pendekatan PASTA (risk-centric, digerakkan objektif/kepatuhan), dengan STRIDE mengisi tahap Threat Analysis.

## 5. Arsitektur Sistem

Aplikasi mobile Flutter (3 antarmuka peran) berkomunikasi dengan backend Node.js/NestJS via HTTPS. Backend memuat modul Auth & RBAC, Layanan Surat, Modul Kripto (verify-zkp, sign/verify-ecdsa, merkle-registry), Booking, dan Audit Log; data pada PostgreSQL. Halaman verifikasi publik bersifat read-only tanpa autentikasi. Kunci privat Kepala Desa tidak pernah berada di server.

Monorepo (npm workspaces):

| Paket | Isi | Uji |
| --- | --- | --- |
| packages/crypto | @sidesa/crypto (TS) — ECDSA P-384, SHA-384, Merkle, Schnorr, eligibility | 26 |
| packages/backend | NestJS + Prisma + PostgreSQL — auth, RBAC, registry/eligibility, surat, booking, audit | 57 |
| packages/app | Flutter (Material 3) — kripto Dart, kunci hardware, API client, UI 3 peran, PDF/QR | 21 |

## 6. Kepatuhan & Keamanan Kriptografi

Sesuai Kepka BSSN No. 443 Tahun 2025: ECDSA P-384, SHA-384, AES-256. Tidak memakai P-256 atau SHA-256 sebagai hash mandiri. Primitif dari pustaka teraudit (@noble/curves); protokol tingkat-atas (Merkle tree, komposisi bukti kelayakan, domain separation, normalisasi low-S, rantai-hash audit) diimplementasikan sendiri. Interop kripto Dart→TypeScript terbukti (tanda tangan Flutter diterima backend).

Konstruksi bukti kelayakan (kondisi terkini). Bukti terdiri atas dua bagian: (a) keanggotaan — bukti Merkle bahwa leaf H(kunci publik ‖ atribut) berada di bawah root registri yang ditandatangani ECDSA oleh Kepala Desa; (b) kepemilikan — tanda tangan ECDSA atas *context yang memuat akun, jenis surat, dan nonce sekali-pakai* dari server. NIK tidak pernah dikirim (server menyimpan nikCommitment, bukan NIK mentah).

Catatan perubahan (Fase B2). Sub-bukti kepemilikan semula memakai Schnorr + Fiat-Shamir. Karena kunci di Android Keystore/StrongBox hanya mengekspos ECDSA (skalar privat tidak pernah dapat diakses aplikasi), sub-bukti tersebut dimigrasikan ke tanda tangan ECDSA atas context. Keduanya setara untuk tujuan ini — membuktikan penguasaan kunci terdaftar dan mengikatnya pada satu permohonan — sementara sifat privasi (NIK tidak dibuka, atribut selektif) tidak berubah. Primitif Schnorr masih ada dan teruji di @sidesa/crypto, namun tidak lagi dipakai oleh bukti kelayakan.

Batas klaim (kejujuran akademik). Skema ini bersifat pseudonim, bukan anonim penuh: kunci publik warga terungkap kepada server, sehingga permohonan dari kunci yang sama dapat dikaitkan. Yang dilindungi adalah data kependudukan (NIK/atribut penuh), bukan ketertautan antar-permohonan. Anonimitas penuh memerlukan konstruksi zk-SNARK/anonymous credential — di luar cakupan saat ini.

## 7. Security Requirements — Pendekatan PASTA

| Tahap PASTA | Status | Penerapan |
| --- | --- | --- |
| 1. Define Objectives | Terpenuhi | Objektif layanan + kepatuhan Kepka 443/UU PDP/UU ITE |
| 2. Define Technical Scope | Terpenuhi | Arsitektur monorepo + stack kripto |
| 3. Application Decomposition | Terpenuhi | 3 peran, trust boundary, auth kepemilikan-kunci |
| 4. Threat Analysis | Terpenuhi | STRIDE — 12 ancaman + mitigasi |
| 5. Vulnerability Analysis | Parsial | Uji negatif/soundness; audit dependensi |
| 6. Attack Modeling | Parsial | Skenario ancaman (attack tree menyusul) |
| 7. Risk & Impact Analysis | Parsial | Tabel mitigasi + risiko residual (self-signed, pseudonim) |

## 8. Progres Pembangunan (dan bukti pengujian)

### 8.1 Fondasi (selesai)

| Subsistem | Yang dibangun | Uji |
| --- | --- | --- |
| Crypto Core | ECDSA P-384, SHA-384, Merkle, eligibility proof; uji soundness/negatif; interop Dart↔TS | 26 ✅ |
| Backend Foundation | Auth challenge-response, RBAC, audit hash-chain | ⤵ |
| Registry & Eligibility | Merkle registri, root ber-TTD KaDes, verifikasi bukti kelayakan warga | ⤵ |
| Letter Service | Surat: ajukan→draft→TTD ECDSA→terbit + verifikasi publik | ⤵ |
| Booking | Janji temu (anti double-book, QR check-in) | (total backend 57) ✅ |
| Mobile Foundation + UI | Tema Material 3, kripto Dart, API client, Session/auth, UI 3 peran | 21 ✅ |

### 8.2 Fase A — siklus layanan end-to-end (selesai)

| Tahap | Capaian | Bukti on-device (emulator Pixel_7 + backend live) |
| --- | --- | --- |
| A1.5 | Warga login ECDSA & ajukan surat | Surat masuk PostgreSQL, tampil di Surat Saya |
| A2 | Layar Operator + verifikasi | SUBMITTED → DRAFTED, surat memperoleh nomor |
| A3 | Layar Kepala Desa + TTD ECDSA di perangkat | DRAFTED → SIGNED, tanda tangan & token QR tersimpan |
| A4 | Gate bukti kelayakan pada pengajuan surat | Bukti valid → surat dibuat; tanpa bukti/replay → ditolak |
| A5 | Render PDF + QR | Pratinjau A4: kop desa, isi surat yang ditandatangani, QR verifikasi |

Verifikasi publik (tanpa login) atas surat terbit: GET /verify/<qrToken> → valid: true beserta nama penanda tangan dan isi kanonik.

### 8.3 Fase B — pengerasan (selesai)

| Tahap | Capaian | Bukti |
| --- | --- | --- |
| B1 | Kunci hardware biometrik — ECDSA P-384 di Android Keystore (StrongBox→TEE fallback), setUserAuthenticationRequired, prompt biometrik terikat CryptoObject; DER→compact low-S agar cocok format wire | Login dan TTD surat via sidik jari; server menerima tanda tangan hardware |
| B2 | Migrasi ownership eligibility → ECDSA-over-context | Kunci hardware kini berlaku untuk semua peran, termasuk warga |
| B3 | Audit log berantai-hash terpasang pada aksi sensitif + GET /audit/verify; rate limiting; validasi input (DTO) | Rantai audit terverifikasi; 1 baris diubah → verifikasi gagal; input malformed ditolak 400 |

Kunci privat tidak pernah memasuki memori aplikasi maupun server; hanya tanda tangan yang keluar dari perangkat.

## 9. Cara Menjalankan & Demo di Emulator

Prasyarat: Node.js 20, Flutter 3.4+, Docker, Android Studio + emulator (Pixel_7).

Nyalakan basis data: npm run db:up

Terapkan migrasi (sekali): npm run db:migrate

Jalankan backend (API hidup di localhost:3000): npm run backend:dev

Nyalakan emulator: flutter emulators --launch Pixel_7 (tunggu boot selesai)

Siapkan akun 3 peran (sekali): cd packages/backend && SEED=1 npx vitest run test/seed-dev.test.ts

— membuat akun ACTIVE warga/operator/kades sekaligus mendaftarkan warga ke registri ber-TTD Kepala Desa (wajib untuk gate kelayakan), lalu mencetak kredensialnya.

Jalankan aplikasi sebagai satu peran:

cd packages/app && flutter run --dart-define=SIDESA_API=http://10.0.2.2:3000 --dart-define=SIDESA_ACCOUNT=<akun> --dart-define=SIDESA_PRIVKEY=<privkey>

— tap "Masuk"; aplikasi mendarat otomatis sesuai peran akun (warga / operator / Kepala Desa).

Ganti peran: hentikan (q) lalu jalankan lagi dengan pasangan akun peran lain.

Tangkap layar: adb exec-out screencap -p > layar.png

Panduan lengkap uji 3 peran (termasuk skenario end-to-end, mode biometrik, dan pemecahan masalah): docs/RUNBOOK-UJI-PERAN.md.

Panduan demo sisi kriptografi: docs/DEMO-CRYPTO-RUNBOOK.md. Tanpa app live pun bisa: npm run test:crypto (26 hijau, termasuk uji soundness) dan npm run test:backend (57 hijau).

Catatan: peran tidak dipilih di UI — ditentukan server saat login. Penanaman akun lewat --dart-define adalah jalan pintas pengembangan sampai layar enrolment perangkat dibangun; produk akhir tetap satu aplikasi untuk semua peran.

## 10. Sisa Pekerjaan / Peta Jalan

Selesai: Fase A (siklus layanan end-to-end) dan Fase B (kunci hardware biometrik, migrasi kripto, pengerasan).

Sisa pekerjaan:

Enrolment perangkat — perangkat membangkitkan kunci → didaftarkan operator/admin → menerima accountId → disimpan lokal (menghapus ketergantungan --dart-define).

Shell peran ADMIN — peran sudah ada di skema namun belum memiliki antarmuka.

Key Attestation — server memverifikasi bahwa kunci benar berada di StrongBox dan dikunci biometrik (butuh perangkat fisik; emulator hanya menyediakan TEE).

Notifikasi FCM — pemberitahuan saat status surat berubah.

Rotasi & revoke kunci Kepala Desa/registri (desain sudah ada, implementasi menyusul).

Fase C/D (produksi & lapangan): integrasi PSrE/BSrE (UU ITE), deploy TLS, seed registri penduduk sebenarnya, pelatihan & uji lapangan, SOP + serah terima.

## 11. Penutup

Sampai tahap ini, siklus layanan desa berjalan utuh dan terbukti di perangkat — dari pengajuan warga yang dijaga bukti kelayakan, verifikasi operator, tanda tangan ECDSA P-384 oleh Kepala Desa langsung dari perangkatnya, hingga surat ber-QR yang dapat diverifikasi siapa pun. Di atasnya berdiri pengerasan berlapis: kunci identitas di hardware dengan gerbang biometrik, audit tamper-evident, rate limiting, dan validasi input — seluruhnya ditopang 104 pengujian otomatis termasuk uji negatif/soundness. Proses mengikuti Secure SDLC dengan kekuatan utama pada fase Design (pemodelan ancaman) dan Verification (uji soundness). Sisa pekerjaan bersifat penyiapan produksi: enrolment perangkat, atestasi kunci, serta integrasi PSrE/BSrE dan uji lapangan.