PENERAPAN SECURE SDLC (SSDLC)

pada SIDESA-CM

Sistem Digital Layanan Desa Cibeteung Muara

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Project | SIDESA-CM — Sistem Digital Layanan Desa Cibeteung Muara |
| Konteks | ABDIMAS Poltek SSN, D4 Rekayasa Kriptografi |
| Framework utama | Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) |
| Framework pelengkap | NIST Secure Software Development Framework (SSDF, SP 800-218) |
| Dasar kepatuhan kripto | Kepka BSSN No. 443 Tahun 2025 |

# 1. Pendahuluan

Secure SDLC (SSDLC) adalah pendekatan membangun perangkat lunak dengan menyisipkan aktivitas keamanan pada setiap tahap pengembangan — bukan menambalnya di akhir. Untuk SIDESA-CM yang menangani tanda tangan digital resmi dan data kependudukan, keamanan bukan fitur tambahan melainkan syarat utama; karena itu proses pengembangannya mengikuti SSDLC.

# 2. Pemilihan Framework

Dipilih Microsoft SDL sebagai kerangka utama karena berbasis fase yang selaras dengan alur kerja nyata project (dari kebutuhan hingga respons), dan paling lazim diajarkan sehingga mudah dipresentasikan. Sebagai pelengkap, praktik project dipetakan ke NIST SSDF — standar modern yang selaras konteks pemerintahan (relevan dengan lingkungan BSSN).

| Framework | Peran | Alasan pemilihan |
| --- | --- | --- |
| Microsoft SDL | Kerangka utama | Berbasis fase (Training → … → Response); pemetaan langsung ke pekerjaan; mudah dipresentasikan |
| NIST SSDF (SP 800-218) | Pelengkap/rujukan | Standar pemerintah; praktik PO/PS/PW/RV; memperkuat kredibilitas & keselarasan standar |
| OWASP SAMM | Opsional | Bila diperlukan penilaian tingkat kematangan keamanan |

# 3. Penerapan per Fase Microsoft SDL

## 3.1 Training (Pembekalan)

Tim membekali diri dengan pengetahuan kriptografi terapan dan regulasi: Kepka BSSN No. 443 Tahun 2025 (algoritma kriptografi Indonesia), prinsip ECDSA, Merkle tree, dan Zero-Knowledge Proof (Schnorr/Fiat-Shamir), serta prinsip minimalisasi data (UU PDP No. 27/2022).

## 3.2 Requirements (Kebutuhan)

Disusun PRD/Spesifikasi yang memuat kebutuhan fungsional dan kebutuhan keamanan secara eksplisit: kepatuhan algoritma (P-384/SHA-384/AES-256), autentikasi berbasis kepemilikan kunci, minimalisasi data, audit, serta kriteria sukses terukur.

## 3.3 Design (Perancangan Aman)

- Threat modeling STRIDE (§13 PRD): 12 ancaman diidentifikasi beserta mitigasinya (pencurian kunci, identitas palsu, kebocoran PII, pemalsuan surat, repudiation, replay/MITM, dst.).

- Arsitektur aman: autentikasi = kepemilikan kunci (perangkat menandatangani nonce server), bukan NIK/password; minimalisasi data (menyimpan nikCommitment/hash, bukan NIK mentah); RBAC 4 peran; kunci privat Kepala Desa tidak pernah berada di server; audit log append-only berantai-hash.

- Pemisahan tugas & model admin bertahap (§5A PRD) sebagai akar kepercayaan.

## 3.4 Implementation (Implementasi Aman)

- TDD sebagai jaring pengaman: test gagal → implementasi minimal → hijau → commit.

- Primitif kripto dari pustaka teraudit (@noble/curves); tidak menggulung primitif sendiri; kripto Dart mengikuti format wire sama (kunci terkompresi 49 byte, tanda tangan compact 96 byte low-S).

- Domain separation pada semua hashing (Merkle, Fiat-Shamir).

- Manajemen rahasia: .env dikecualikan dari version control; hanya .env.example yang di-commit.

## 3.5 Verification (Verifikasi)

- ± 81 pengujian otomatis (kripto 26, backend 48, mobile 15) — termasuk uji soundness/negatif yang membuktikan penolakan terhadap pemalsuan, replay, dan manipulasi.

- Uji interop lintas-bahasa: tanda tangan aplikasi Flutter (Dart) diverifikasi backend (TypeScript) — memastikan kebenaran implementasi, bukan sekadar pemanggilan pustaka.

- Code review antar-tugas (pendekatan vibe coding: manusia me-review diff setiap tugas).

## 3.6 Release (Rilis)

- Rahasia & artefak besar dikecualikan dari repositori; disiplin migrasi basis data terkontrol (prisma migrate diff + deploy, non-interaktif).

- Menyusul: penerapan TLS pada deploy, integrasi PSrE/BSrE agar tanda tangan bernilai hukum penuh (UU ITE), serta pengerasan (rate limiting).

## 3.7 Response (Respons)

- Audit log append-only berantai-hash menyediakan jejak tamper-evident untuk investigasi.

- Dirancang mekanisme rotasi & revoke kunci Kepala Desa serta SOP + Berita Acara Serah Terima untuk tata kelola admin; implementasi menyusul.

# 4. Pemetaan ke NIST SSDF (SP 800-218)

| Praktik SSDF | Penerapan di SIDESA-CM |
| --- | --- |
| PO — Prepare the Organization | Aturan project (CLAUDE.md), kepatuhan Kepka 443/2025, konvensi TDD & commit |
| PS — Protect the Software | .env dikecualikan; integritas dijaga tanda tangan & audit berantai-hash |
| PW.1 — desain aman | Threat model STRIDE + arsitektur (kepemilikan kunci, minimalisasi data) |
| PW.4 — komponen tepercaya | Pustaka kripto teraudit (@noble/curves); tidak menggulung primitif |
| PW.7 / PW.8 — review & pengujian | Code review antar-tugas; 81 test termasuk uji negatif/soundness + interop |
| RV — Respond to Vulnerabilities | Audit log tamper-evident; desain rotasi/revoke kunci |

# 5. Status Penerapan

| Fase | Status |
| --- | --- |
| Training, Requirements, Design, Implementation, Verification | Terpenuhi — inti SSDLC (khususnya Design & Verification) sudah kuat |
| Release | Parsial — deploy TLS & PSrE/BSrE menyusul |
| Response | Parsial — audit ada; implementasi rotasi kunci menyusul |

# 6. Kesimpulan

Pengembangan SIDESA-CM telah menerapkan Secure SDLC berbasis Microsoft SDL dan selaras dengan NIST SSDF. Kekuatan utama ada pada fase Design (pemodelan ancaman STRIDE + arsitektur aman) dan Verification (pengujian soundness/negatif yang membuktikan ketahanan kriptografi). Fase Release dan Response masih parsial dan menjadi pekerjaan lanjutan menuju penerapan produksi.